附件4：

合同编号：

深圳市小型建设工程施工合同

工 程 名 称：

发包方（甲方）：深圳市联合建业投资发展有限公司

承包方（乙方）：

二〇二五年  月

深圳市小型建设工程施工合同

发包方（以下简称甲方）： 深圳市联合建业投资发展有限公司

地址：

承包方（以下简称乙方）：

地址：

依据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方的小型建设工程（以下简称工程）有关事宜，达成如下协议：

第一章  工程概况

第一条  工程概况

1.1工程施工地点：

1.2工作内容：主要维修内容包括但不限于：1.卫生间、屋面、阳台防水；2.墙面粉刷；3.顶棚粉刷；4.房间更换门、窗；5.室外砼地面；6.更换卫生洁具；7.卫生间吊顶；8.监控维修；9.不锈钢车棚；10.配电线路、给排水管线维修；11.地面瓷砖更换；12.翻新改造；13.外墙瓷砖及外墙防水维修等。具体以后续小型工程施工图及工程量清单为准。承包人不能拒绝执行为完成全部招标工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

第二章  工程设计（本工程不适用）

第二条  设计委托

甲、乙双方根据工程的实际，按照下列方式确定本工程的设计事宜（在选择的□中打“√”）：

□本工程设计由甲方另行委托他人完成，本章条款不适用本工程；

□本工程设计由甲方委托乙方完成。

第三条  设计工作及成果

3.1甲方委托乙方完成本工程的设计，双方应约定各自应完成的工作内容及成果。乙方完成设计工作后应向甲方提供施工图纸一式二份供甲方确认并留存一份。

3.2甲方委托乙方的设计范围为：    /

3.3乙方负责上门查看现场并测量数据，甲方应予以配合。查看现场的时间为：  /年  / 月 /  日  /   时。

3.4乙方应根据设计的需要负责询问并记录甲方对空间使用设想、材质、档次等有关要求，并对甲方的要求如何实现提供咨询意见和建议。

3.5乙方根据现场情况，确定甲方应向乙方提供资料的清单或者甲方应配合乙方查明的内容。

3.6双方对设计要求应签字确认。乙方自确认之日起   /  日内完成方案设计文件。

乙方应就完成的方案设计阶段文件向甲方进行设计讲解，并听取甲方的修改意见。乙方应就甲方意见是否采纳做出说明。

方案设计文件包括:

[ ]原始房型平面图;

[ ]平面设计布置图;

[ ]地面设计图;

[ ]天花设计图;

[ ]装饰效果图;

[ ]《初步模拟清单》；

[ ]其他：  /

3.7双方对方案设计取得一致意见后应签字确认。确认文件一式两份，双方各执一份。乙方在确认方案设计之日起  /  日内完成水、电、消防、空调、弱电等设计文件。

3.8双方对水、电、消防、空调、弱电等设计文件取得一致意见后应签字确认，确认文件一式两份，双方各执一份；乙方在确认之日起  /  日内完成最终设计文件。

最终设计文件内容包括全套设计施工图及《模拟清单》

施工图包括：

[ ]封面;

[ ]目录;

[ ]材料表;

[ ]原始平面尺寸图

[ ]墙体尺寸变动图;

[ ]平面布置图;

[ ]地面材料划分图;

[ ]天花布置图;

[ ]灯具位置图;

[ ]开关控制图;

[ ]强弱电插座布置图;

[ ]平面给排水走向图;

[ ]立面索引图;

[ ]立面图;

[ ]节点图;

[ ]构件图;

[ ]其他        /

乙方向甲方交付最终设计图纸，甲方签收确认后，用于工程施工。

3.9乙方编制的《初步模拟清单》和《模拟清单》应经甲方确认。双方不能就《模拟清单》达成一致的，双方均可解除本合同。合同因此解除的，设计费用单独计取。

第四条   设计费用及支付

4.1乙方按照下列第  /  方式收取设计费用：

（一）设计费用已包含在其他项目的报价中，乙方不再另行收取设计费用。若双方因《模拟清单》不能达成一致解除合同的，双方确定设计费用为：人民币（大写）            元（￥：      /       元）。

甲方应在本合同解除后    日内支付给乙方。

（二）参照有关的收费标准，双方确定设计费按建筑面积每平方米人民币（大写）              元（￥：     /  元）计取，设计费总价为：人民币（大写）  /   元（￥：  /   元）。

甲方确认最终设计文件后    日支付。

（三）参照有关的收费标准，双方确定在设计工作范围内设计费用包干价为：人民币（大写）    /       元（￥：          /   元）。

甲方确认最终设计文件后  /  日支付

（四）其他：             /         /  。

4.2未完成设计前因甲方原因解除合同的，甲方根据乙方完成的设计工作量向乙方支付设计费用。

甲方应在本合同解除后   / 日内支付给乙方。

第三章 工程施工

第五条  工程承包方式

5.1工程承包，采取下列第 （1） 种方式：

（1）乙方包工、包全部材料。

（2）乙方包工、包部分材料，甲方供应其余部分材料。

（3）乙方只包工。

5.2具体施工内容及做法，见附件《模拟清单》和施工图纸（若有）。乙方应根据甲方的要求以及施工图纸确定具体内容及做法。对甲方的要求，双方应制作相应的书面记录并签字确认。

乙方应保证施工做法符合国家和地方有关规范、标准的规定。约定的做法不符合有关规定的按照有关规定执行。

无论采用何种方式，施工所需的施工机具、设备等由乙方自行配备，有关费用已经包含在乙方的报价中。

第六条  工程期限

6.1开工日期：2025年   月   日；

竣工日期：2025年   月   日。

工程工期总日历天数为   日。本条约定的工期不包括依据第一章的约定甲方委托乙方设计的时间。

6.2因甲方原因不能在约定日期开工的，以具备开工条件的时间为开工日期，工期相应顺延。双方应书面确认具体开工时间；

6.3因乙方的原因不能在约定的日期开工的，工期不予顺延。

6.4工程完工后，乙方通知甲方验收，甲方应在第十三条约定的时间内进行验收。验收通过的时间为竣工日期。因甲方原因不进行验收的，乙方向甲方发出验收通知的时间为竣工日期。甲方在验收前擅自使用的，视为已经验收，开始使用的时间为竣工日期。

第七条  工程价款

7.1本工程采用下列第 （2）方式计取价款：

- 总价包干：本工程的包干价为：人民币（大写）  / 元（￥：  /  元）。

除合同另有约定外，在合同约定的施工范围以及乙方供应材料范围内，价款不会因人工费、物价的波动而调整。合同总价已包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施项目费、安全文明施工费、规费、利润、税金以及有关协调服务费等为完成工程所发生的全部费用。

（2）固定单价：本工程的暂定合同价为：人民币（大写）   （¥  元）（模拟清单综合单价按下浮率10%计取单价）。由甲方委托的结算公司根据现场实际施工情况按实进行结算。

《模拟清单》中所列的量均为暂定量，最终由双方根据实际完成的工程量据实结算。计算工程量时除双方书面明确的外，均按照完成后的净值计算，不包括任何损耗。《模拟清单》中单价为乙方根据列明材料规格、档次、施工做法以及有关标准、规定完成单位工程内容的全部费用。本项目模拟清单的综合单价为全费用综合单价，已包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施项目费、安全文明施工费、规费、利润、税金以及有关协调服务费等为完成工程所发生的全部费用，结算时单价不作调整。

7.2双方约定工程量的计量方法为：最终结算工程量以竣工验收后由造价咨询公司根据施工方案、工程预算书所包含的工程内容及结合实际施工情况，现场核实的工程量为准。

第八条  双方指定人员

8.1甲方指定人员

（一）甲方委派    作为代理人以代表甲方行使和履行本合同约定的甲方所有权利和义务。乙方提交给甲方代理人的任何请示、函件或报审资料等，均视为已有效的提交给了甲方。甲方代理人所做出的任何通知、指示、同意、批准、证书及决定等，均视为由甲方所做出。

甲方更换代理人的应提前3日书面通知乙方。

代理人的联系方式为：       。

（二）工程实行工程监理的，甲乙双方应明确监理的内容与权限等事项。监理工程师的姓名：       /      ；监理工程师的职责：          /               。

更换监理工程师的， 应提前3日书面通知乙方。

监理工程师的联系方式为：               /                   。

8.2乙方指定人员

乙方委派    作为本工程的项目经理代表乙方履行合同。

项目经理的权限为：         /    。

乙方更换项目经理的，应提前5日通知甲方并同时委派新的项目经理。

项目经理的联系方式为：        。

第九条  施工图纸

9.1施工图纸根据实际维修内容采取下列三种方式之一提供：

（1）甲方自行设计的，应当提供施工图纸一式二份。甲方提供图纸的时间为：     /   。甲方应当提供施工地点的原结构、水路、电路、消防等施工图或者配合乙方查明。

（2）甲方委托乙方设计的，乙方应当向甲方提供施工图纸一式二份供甲方确认并留存一份。

（3）若无设计图纸，乙方根据甲方要求制作书面文字记录作为施工依据。乙方制作的记录应经甲方签字确认。

9.2双方不得将施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。

第十条  甲方的义务

10.1在约定的开工日期，待维修的房屋应具备施工条件，可以分阶段提供施工场地的按照实际施工进度提供。

10.2 需要办理施工许可的建设工程，应配合乙方办理施工许可手续。

10.3遵守物业管理的规章制度或者业主公约，并将需要乙方遵守的事项告知乙方。

10.4协调乙方与邻里之间的关系，取得对施工影响的谅解。

10.5在未取得有关部门批准并委托设计单位出具有关设计文件前，不得强制乙方有下列行为，并且乙方有权予以拒绝，因此造成的损失或者工期延误责任由甲方承担：

（1）随意改动房屋主体和承重结构；

（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体；

（3）在室内铺贴石材、砌筑墙体或者其他增加楼地面荷载超出设计安全的；

（4）破坏厨房、卫生间等房间的防水层或拆改消防、燃气等管道设施；

（5）强令乙方实施违反有关标准、规范施工的其他行为。

10.6对工程质量、施工进度进行监督，按照约定对材料进行验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

10.7其他甲方应履行的义务：     /      。

第十一条  乙方义务

11.1施工中严格执行有关法律法规及施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

11.2严格执行建设行政主管部门的施工现场管理规定（包括但不限于）：

（1）未经主管部门批准和经设计单位出具设计文件，不得拆改建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有消防、燃气等管道设施；

（2）不得扰民及污染环境，在规定的时间内从事产生噪声的装饰装修活动并采取相应措施减少对周边环境的影响；

（3）严格按照有关规范、标准文明施工，承担因施工不当造成相邻方损害的，如房屋的管道堵塞、渗漏、停水、停电、墙体开裂等，由乙方承担修理和损失赔偿责任；

（4）乙方应按照有关规定编制安全技术措施或者施工方案，建立安全生产责任制度和治安保卫制度以及安全生产教育培训制度。乙方应严格按照安全生产的法律法规的规定履行安全生产管理职责，否则应承担未履行职责引起的一切责任。

（5）负责工程成品、设备的保护；

（6）文明施工保证施工现场整洁，及时清理现场产生的建筑垃圾。

11.3遵守物业管理的规章制度或者业主公约并承担相应责任。

11.4负责办理施工相关手续并承担相应的费用。

11.5乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内的自有人员生命财产办理保险，支付保险费用。

发生人员伤亡或财产损失的，甲乙双方按以下约定承担责任： 由乙方全部承担。

第十二条  工程变更

12.1施工期间本合同约定的工程内容如需变更，双方应对变更内容、变更的费用以及工期进行书面确认。工程变更的书面确认资料，作为竣工结算和顺延工期的依据。

施工期间甲方需要对工程内容进行变更，应提前3日通知乙方。施工中乙方不得对工程进行变更。

12.2确认变更费用时采取下列原则即：

⑴合同中已有相应人工、材料、机械台班等单价的，按已有单价确定变更价款；合同中无相应人工、材料、机械台班等单价的，但有类似于变更工程的价格，可以参考类似变更工程价格确定变更价款。

⑵合同中无相应材料、机械台班等单价，亦无类似于变更工程的价格的，双方通过以下程序确定变更价款，由承包人、发包人、造价咨询单位组成询价小组，共同确认材料（设备）价格。通过询价方式定价的材料（设备）价格结算时不再下浮。

12.3因乙方原因造成的变更，乙方应承担因此发生的费用，并且不得顺延工期。若因此造成甲方损失的应承担相应的赔偿责任。

第十三条  材料供应

13.1乙方应按照施工图纸以及甲方的要求编制《工程材料、设备明细表》并分别列明甲方供应的材料、设备和乙方供应的材料、设备。

13.2由甲方供应的材料、设备，甲方应当在材料、设备送到施工现场前通知乙方。双方就材料、设备的数量、质量、环保等内容按照约定共同验收并办理交接手续。甲方供应的材料、设备在施工使用中的保管和质量控制责任由乙方承担，不再另行计取费用。乙方编制的《工程材料、设备明细表》中甲方供应材料、设备的数量为完成相应工程量的净值加上合理的损耗（具体参照工程量消耗量标准）。乙方使用甲方供应材料超出约定数量的，超出的部分产生的费用由乙方承担。

乙方应就甲方供应材料、设备到施工现场的时间编制相应的计划并提供给甲方。因实际施工进度与计划不一致的，乙方应提前   /  日通知甲方，改变材料、设备的采购供应时间。

13.3由乙方供应的材料、设备，乙方应当在材料、设备送到施工现场前通知甲方。双方就材料、设备的数量、质量、环保等内容按照约定以及国家的有关规定共同验收，由甲方确认备案。甲方对材料的确认备案，不能免除乙方应负的责任。按照有关规定材料需要送检的，乙方应将材料取样送检。

13.4双方供应的装饰装修材料，应当符合《室内装饰装修有害物质限量标准》等有关规定，并具有主管部门认可的专业检测机构出具的检测合格报告。

第十四条  工期延误

14.1因以下原因造成竣工日期延误的，经甲方确认后工期应当顺延：

（1）工程量变化或设计变更；

（2）不可抗力；

（3）因物业管理的限制不能施工的；

（4）因政府对施工的限制；

（5）甲方同意工期顺延的其他情况。

14.2因以下原因造成竣工日期延误的，工期应当顺延：

（1）甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；

（2）甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的；

（3）因甲方责任造成工期延误的其他情况。

14.3因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延。

第十五条  质量标准

15.1 工程的室内环境污染控制应当按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）以及合同签订时现行有效规范的标准执行。

15.2工程施工质量应当符合有关工程质量标准的规定。

甲方对工程质量标准有特殊要求按照甲方要求执行，甲方要求的质量标准为：    合格  。

15.3双方对材料、工程质量、室内空气质量发生争议的，任何一方均可委托主管部门认可的具有相应资质的专业检测机构进行检测认定，相关费用由责任方承担。

第十六条  工程验收

16.1在施工过程中，乙方应通知甲方进行以下验收工作：

（1）隐蔽工程验收；

（2）竣工验收。

16.2隐蔽工程完工后，乙方应当通知甲方在2日内进行验收，待双方验收合格并签字确认后，乙方方可进行下道工序施工；如甲方不进行验收，乙方有权暂停施工，相应工期损失由甲方承担；如乙方未通知甲方进行隐蔽工程验收而擅自进行下道工序施工的，甲方有权要求乙方停止施工，并要求打开已经隐蔽的部位进行验收，由此造成的损失由乙方承担，工期不予顺延。

隐蔽工程验收是指对将被下道工序所封闭的分部、分项工程进行检查验收。一般指给排水管线、电路管线、防水工程等。

16.3工程完工后，乙方应当通知甲方进行竣工验收，甲方自接到通知后     日内进行验收。

竣工验收合格的，双方应当签署《工程质量验收单》。乙方应在竣工验收后5日内向甲方出具《工程保修单》并向甲方提供其施工部分的水、电等隐蔽工程竣工图。保修期自工程竣工验收合格之日起算。

16.4竣工验收并移交甲方前，乙方负责保护工程成品。甲方的验收并不能免除乙方的工程质量责任。

第十七条  工程价款的支付及结算原则

17.1工程价款的支付

（1）项目无预付款；

（2）按季度支付工程款，每季度初15日前乙方申请上一季度的工程款，甲方按结算审定价款扣除3%质量保证金后支付乙方；

（3）剩余3%结算审定价为质量保证金，在工程缺陷责任期满后支付。

（4）乙方提供付款申请时需按税务机关要求开具发票，经采购人审核通过后10个工作日内支付款项。

（5）工程竣工验收后 30 日内，乙方向甲方提交结算书。结算书应包含工程量明细以及工程价款的计价依据以及具体金额。甲方收到结算书后，应在28日内进行审核。若甲方对结算书有异议的应在审核期限内向乙方提出。乙方应对甲方的异议进行说明或者补充提供有关资料。甲方在收到结算书后未在约定的期限内进行审核的，视为认可乙方提交的结算书中列明的工程价款。

（6）本项目执行绩效考核，每期进度款中基本酬金占合同的95%，绩效酬金占合同价的5%，绩效酬金根据履约评价结果支付。申请支付工程款每期履约考核百分比按下表执行，履约评价内容详见《深圳市联合建业投资发展有限公司建设工程承包商履约评价实施细则（试行）》执行）。

| ## 序号 | ## 绩效考核结果 | ## 本期履约考核百分比 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 合格及以上 | ## 5% |  |
| ## 2 | ## 不合格 | ## 0% |  |

17.2结算原则

（1）工程量按实结算；

（2）综合单价的确定方式如下：模拟工程量清单项目已有的单价，按模拟清单的单价确定；模拟工程量清单项目有类似于的单价，可以参考类似工程价格确定；项目没有的单价，按编制模拟工程量清单的计价原则重新组价；结算时按相应单价计算后，乘以中标下浮率计算合同结算价，其中材料、设备的价格采用编制模拟工程量清单当月深圳市造价站发布的价格信息，人工、材料及设备不做价差调整。

（3）最终结算价以发包人委托的第三方造价咨询单位审定的结算价为准，且最终结算价不得超过招标控制价。

（4）模拟清单编制依据：

1）计价方式：采用《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及深圳市补充规范编制；

2）定额采用《深圳市安装消耗量定额》（2020）、《深圳市装饰消耗量定额》（2020）、《深圳市房屋修缮工程消耗量定额（2011）》（2014机械）、《深圳市建筑工程消耗量定额（2016）》等深圳市现行定额；

3）取费标准:按《深圳市建设工程计价费率标准》(2023年版)中的相关专业推荐费率, 增值税根据《深圳市建筑业营改增建设工程计价依据调整实施细则(试行)》(深建市场[2016]14号)执行；

4）人工、材料、设备价格文件:人工材料价格按2024年第 2 月《深圳市建设工程价格信息》、园林苗木价格按(2023年第四季度)；

第十八条  保修责任

18.1 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，项目的保修期根据国务院的《建设工程质量管理条例》第四十条规定执行，不得低于法定最低保修年限（其中防水工程为5年）。在工程保修期内，乙方应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

甲方未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

18.2 保修期内，因乙方原因造成工程的缺陷、损坏，乙方应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

保修期内，因甲方使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托乙方修复，但甲方应承担修复的费用；

18.3 在保修期内，甲方在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知乙方予以修复，乙方应在2日内安排人员进行修复。情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，甲方可以口头通知乙方，乙方应在1日内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

第四章 违约责任

第十九条  违约责任

19.1 甲方违约责任

本合同签订后甲方擅自解除合同的，除应按照已完工程量支付工程款外还应向乙方支付合同金额的  /  %的违约金。

甲方欠付工程款金额达合同金额的  / %，且超过    / 日的，乙方有权解除合同。甲方除按照约定承担延期付款的违约金外，还应赔偿乙方因解除合同造成的损失。

19.2 乙方违约责任

本合同签订后乙方擅自解除合同的，应向甲方支付合同金额的 5 %违约金。工程质量合格的，根据实际完成的工程量结算价款。

由于乙方原因导致工程质量或室内空气质量不合格的，乙方按下列约定进行返工修理、综合治理和赔付：

（1）对工程质量不合格的部位，乙方应进行返工。因返工造成工程延期交付视同延误工期。

（2）对室内空气质量不合格的，乙方应当进行综合治理。因综合治理造成工程延期交付视同延误工期。

- 室内空气质量经综合治理仍不达标且属乙方责任的，甲方有权要求乙方返还不达标工程项目涉及的工程款；不足以弥补甲方损失的，乙方应予以赔偿。

乙方不得擅自将承接的工程转包或者分包给他人施工，否则甲方有权解除合同并要求乙方按照合同金额的10%支付违约金。

乙方未按照约定履行保修义务的，应赔偿因此给甲方造成的损失。

第五章  其他

第二十条  争议解决

在履行本合同过程中发生争议的，双方应当协商解决，协商不成的可向工程所在地人民法院起诉。

第二十一条  通讯

甲乙双方应及时签收并确认对方发来的书面文件。

甲方联系人为：     联系电话为：

联系地址为：              /

电子邮箱为：           /

乙方联系人为：   联系电话为：

联系地址为：              /

电子邮箱为：        /

一方无法直接向另一方发送文件的，可以按照上述地址邮寄送达。任何一方通讯方式内容变更的，应立即书面通知另一方，否则应承担不能送达的责任。

第二十二条  附则

22.1本合同经甲乙双方签字（盖章）后生效，当结算工程造价达到招标控制价时合同自动终止。

22.2本合同未尽事宜由双方协商确定并签订书面的补充协议。

22.3因不可抗力造成合同无法履行的，本合同解除。不可抗力发生后，一方应及时通知对方。双方应尽最大努力降低损失。

22.4本合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

22.5本合同一式 肆 份，其中甲方执 贰 份，乙方执 贰份，每份具有同等法律效力。

第二十三条  其他事项：

附件：1、工程质量保修书

- 维修项目技术要求

- 深圳市联合建业投资发展有限公司外包服务安全生产管理协议

- 履约评价表（样表）

- 建设工程廉洁从业合同

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人： （签字）

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人： （签字）

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

签订日期：

附件1：

工程质量保修书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

为保证                                             （工程名称）在合理使用期限内正常使用，甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法（2019修正）》、《建设工程质量管理条例》、《深圳市建设工程质量管理条例》等有关法律法规的规定，经协商一致，签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。

具体质量保修范围，双方约定如下：

（工程名称）施工所包含的所有施工内容。

二、工程质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。双方约定本工程质量保修期如下：

☑地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

☑屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程为5年（最低为5年）；

☑电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年（最低为2年）；

☑供热和供冷系统工程为   2   个（最低为2个）采暖期、供冷期；

☑装饰装修工程为 2  年；

☑其他项目保修期约定：

（1）乙方须保证工程项目，达到有关部门的要求并通过验收。
（2）乙方必须保证所提供的设备或配件均能按要求在任何工作环境正常操作。
（3）保证期是指竣工验收报告上实际竣工日期起计。
（4）若在保证期满后，发现系统上潜在的缺陷，经技术人员认定是由于乙方的工料和施工方法不符合本招标文件和图纸要求引起，乙方须负全责免费更换或整改，而不得推诿。
（5）其他项目保修期为2年；苗木成活养护期为一级养护三个月。

（6）电梯保修两年，质量保证金已包括保修期内两年的年检年审及保险费用。

三、工程质量保修责任

1.属于保修范围内的项目，在保修期内，乙方应在接到保修通知之日后2天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理。

2.发生紧急抢修事故的，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

四、工程质量保修费用

工程质量保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。

五、工程质量保证方式

工程质量保证方式可采用以下方式：

☑质量保证金：

甲乙双方约定本工程的质量保证金为结算价的3％，具体金额为                                       （大写）：                  ，（小写）：        元。当工程完工通过验收经工程结算审核完毕后，乙方提交质量保证金，由乙方以转账方式转入甲方账号（不计利息）。

六、质量保证金的支付

采用质量保证金方式时，甲方在工程竣工验收合格满二年后，乙方提出退保证金申请后，经甲方审核并扣除相应款项（如有）后，将质量保证金无息退还给乙方，但并不免除乙方在保修期内的保修责任。

本《工程质量保修书》作为施工合同附件由甲方乙方双方共同签署。

发包人（甲方）（公章）：                 承包人（乙方）（公章）：

法定代表人（签字）：                     法定代表人（签字）：

年    月   日                           年   月    日

附件2：

维修项目技术要求

一、主要维修项目施工技术要求：

（一）卫生间防水：1、原有卫生间地面必须铲除至原有楼板结构层，并清理干净；抹20厚防水砂浆确保卫生间地面要平整；根据现场实际情况必须要有二次排水措施的施工；2、涂刷防水涂料，涂刷中如果出现气泡，一定要将气泡推开；3、刷涂料一定要同一个方向刷，不要漏刷，在涂刷的时候高度要一致。第一遍防水完成后晾干才能进行第二遍的涂刷；4、第二遍防水涂刷的时候要与第一遍形成十字交叉的方式进行涂刷，防止漏刷。5、卫生间内墙面防水的高度不低于30cm高，需要注意的是墙面和地面的边边角角的细节部位，防水一定要做到位。6、防水施工完成后，一定要进行闭水试验。闭水试验的要求是，地面的水位线要高于2cm，保持24-48小时无渗漏为宜，确保防水效果。7、铺贴瓷砖时，必须采取措施对防水层进行保护，如在防水层的表面铺上保护层等，确保防水层不被破坏。

（二）墙面脱漆维修：1、必须将已有脱漆部分的躯体面层全部铲除至原有砂浆基层并清理干净；2、利用专用酸性处理剂处理原有海砂层基底时必须要彻底，不得有漏刷处理剂的现象；3、涂刷固沙剂也必须满刷，不得漏刷；4、满刮腻子必须打磨平整后，才能刷面漆。

（三）屋面防水维修：1、必须准确查找出漏水原因；2、开挖屋面时，必须要文明施工，以免造成次生漏水隐患；3、严格按照《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002的要求进行施工；4、必须要解决屋面珍珠岩等保温层内的积水串水问题，要有二次排水措施；5、要严格按原有结构层做法逐层恢复，不得野蛮回填建筑垃圾。

（四）车棚等不锈钢、钢化玻璃等维修：1、不锈钢材料厚度等规格必须采用国标。2、焊接必须牢固。

（五）混凝土地面施工：1、原有损坏的地面混凝土必须铲除至路基基层并清理干净及压实基层；2、必须采用C35商品混凝土；3、必须确保混凝土路面平整；4、必须按照规范要求设置纵、横缝；5、必须严格按规定进行养护，确保路面质量。

二、品牌要求：

维修工程的所有建筑材料必须采用节能、环保材料；必须为深圳市工务署品牌库中材料；装饰材料为B类及以上。

三、工程量确认原则:

工程施工前由施工单位、经营部、工程业务部三方现场确认初步施工方案及施工范围，如施工过程需调整施工方案需三方现场确认；施工完成后三方会同造价咨询公司四方现场据实测量确认工程量（需附图片，测量数据与照片需对应），四方签字确认后作为工程结算依据。

附件3：

# 深圳市联合建业投资发展有限公司

# 外包服务安全生产管理协议

发包方：深圳市联合建业投资发展有限公司

承包方：

服务项目：

服务地点：

服务时间：2025年   月   日-2025年  月   日

本协议依据的法律法规如下：

（一）《中华人民共和国安全生产法》；

（二）《中华人民共和国消防法》；

（三）《中华人民共和国民法典》；

（四）《建设工程安全生产管理条例》

（五）《广东省安全生产条例》；

（六）《深圳经济特区安全生产监督管理条例》；

（七）《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》

（八）《建设工程消防监督管理规定》；

（九）其它相关法律法规、国家标准或行业标准，以及地方政府有关规定。

按照上述法律、法规、标准及规定，根据双方合同，为维护发包方、承包方的共同利益，保证服务质量和安全生产，经发包方、承包方双方平等协商，签订此外包服务安全管理协议。

一、 甲方（发包单位）的安全管理责任

1.甲方在乙方入场前向其告知有关环境及职业健康安全要求，乙方在进入甲方生产、经营区域内时应采取相关安全应急防护措施；

2.涉及危险作业的，甲方需协助乙方办理危险作业审批单及签核工作；

3.甲方依据自身已建立的安全生产管理制度和体系，对乙方在甲方生产、经营区域内所实施行为的安全性、环保性有权给予监督和检查；

4.对乙方不符合甲方安全管理要求或不遵守甲方安全管理规定的行为，甲方有权制止、责令整改、处罚，直至解除本协议；

5.对乙方严重违反安全管理规定的，甲方有权取消乙方合作资格、解除本协议并对乙方进行索赔；

6.对乙方在甲方生产经营区域内出现的应急事故/事件，甲方协助乙方给予协调处理。

二、乙方（外包单位）的安全管理责任

1.乙方在签订本《外包服务安全生产管理协议》时即表示乙方认同甲方关于本协议书内所有内容；

2.乙方须主动遵守法律法规及甲方的各项安全管理规定，配合施工前的安全资质审查以及人员特种作业操作证书、特种设备年检证书的审查；

3.乙方应当对所承包业务（包含乙方分包的）及乙方员工的生产作业安全、 车辆交通安全、食品安全等全面负责。

4.乙方为甲方提供的产品/服务等必须符合质量安全及环境保护要求，并取得质量/安全/环境等法律法规要求的相关资质证明。

5.乙方自行负责组织人员的安全培训和日常安全教育，并且将安全培训的相关记录报甲方备案。未经安全教育及考核不合格（含入场安全生产告知教育）的人员不准进行作业。

6.乙方在施工或作业前必须制定施工或作业方案 ，方案中必须有安全管理措施；从事危险作业应报甲方审核和备案，并对人员进行培训和技术交底。

7.乙方在甲方的区域作业前，应在甲方有关部门和作业点所在部门指导下，圈定施工区，设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理。乙方施工/作业人员应在规定区域内施工/作业，不得无故进入规定区域施工/作业。

8.乙方在对甲方提供服务期前必须按国家质量安全等标准要求配置相关的安全设施，使用的设备设施定期检查、维护，相关费用由乙方负责。

9.乙方自行负责对乙方作业的安全检查和隐患排查治理工作；对甲方提出的乙方作业存在的安全隐患，应当按要求立即整改，相关费用由乙方负责。

10.乙方应为本单位在甲方作业人员办理工伤保险，对从事危险作业的人员办理意外伤害险和社保，相关费用由乙方负责。

11.乙方必须按照劳动保护用品发放标准及甲方安全管理要求给员工配发合格的劳动保护用品，并督促员工按要求佩戴劳保用品。

三、事故处理

1.乙方应当对所承包业务/工程项目（包含乙方分包的项目）造成的所有质量安全事故自行处理并承担责任，并承担因此而发生的全部费用、损失等；如造成甲方人员人身伤害和企业财产损失由乙方给予赔偿和处理。

2.乙方在甲方生产经营区域内发生安全环保事故时（包括砸碰管道、设备、电缆等），必须立即通报甲方，及时采取抢救措施，甲方应积极协助乙方组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，给甲方造成费用支出或损失的，乙方全额承担。

四、违约确认和违约金、赔偿款的支付

1.甲方人员在实施检查监督权时，首先应口头告知乙方作业/施工人员违反本协议约定的有关不安全、环境污染等行为和事实，责令乙方作业/施工人员停止或改正违章作业行为和违约行为。

2.针对甲方监督检查发现的问题，乙方如未及时完成整改，初次发现罚500元/人次，第二次发现同类行为罚1000元/人次。若发现三次以上（含三次）的，甲方可解除本协议，据实结算相关费用，并有权要求乙方承担总合同价款10%的违约金。

3.对乙方按照本协议应当向甲方支付的违约金，甲方可以从乙方合同价款中直接扣除。前述合同价款是指乙方与甲方已签订的各类合同中所约定的乙方应得款项。

4.乙方因违反质量安全管理规定，导致停止施工或业务的开展 ，整改过程中所发生的一切费用、损失、合同责任均由乙方自行承担。

五、其他

1.本协议未尽事宜，由甲方和乙方共同协商解决。如有必要，根据合同执行过程中出现的问题，甲方可以与乙方协商并签订补充协议，所签订的补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议作为外包服务合同附件，份数同合同，本协议经甲、乙双方协商一致后签订，同外包合同一起生效，合同终止时，本协议不再执行。

发包方（签字盖章）：

2025年  月   日

承包方（签字盖章）

2025年  月   日

附件4：

| 龙岗区建设工程承包商年度履约评价表 （样表） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位/ 发包单位 （评价单位） |  |  | 评价期限 | 年 月 日至 年 月 日 |  |
| 承包商 （评价对象） |  |  | 承包商类别 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |
| 承包商地址 |  |  |  |  |  |
| 本年度节点履约评价得分情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 得分 | 评价时间 |  |  | 评价工程项目名称 |
| 1 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 2 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 3 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| …… |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 得分（N） |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  |  |  |  |  |
| 建设单位对承包商履约的总体评价： 建设单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

| 施工合同节点履约评价评分标准表（样表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 履约单位： 评价人员： 评价时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级指标名称 | 一级指标权重分值 | 二级指标名称 | 二级指标权重分值 | 三级指标名称 | 三级指标权重分值 | 考核要素 | 履约率 | 得分 |
| 一 | 人员和资源配备 | 15 | 项目经理 | 4 | 项目经理 稳定性 | 2 | 派驻现场的项目经理与投标文件的承诺一致，若不一致须按合同约定进行变更。 对于逾期未按约定申报变更或无故变更的，每逾期1天申报变更的，降低履约率1个档次，履约率变0%为止。 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 项目经理 履职情况 | 2 | 派驻现场的项目经理及时到位、按要求常驻现场，无兼任其它工程项目的项目经理。 结合项目经理点名、考勤率判断履约率；若发现项目经理同时兼任其它工程项目的项目经理，履约率直接判定为0%。 |  | 0 |
|  |  |  | 关键岗位人员 （技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员等） | 4 | 人员 稳定性 | 2 | 派驻现场的关键岗位人员与投标文件的承诺一致，若不一致须按合同约定进行变更。 对于逾期未按约定申报变更或无故变更的，每逾期1天申报变更的，降低履约率1个档次，履约率变0%为止。 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 人员 履职情况 | 2 | 派驻现场的关键岗位人员及时到位、按要求常驻现场，无兼任其它工程项目的。关键岗位人员离开施工现场有按合同约定报监理人及发包人。 结合常驻现场考勤率判断履约率；若发现关键岗位人员同时兼任其它工程项目岗位的，履约率直接判定为0%。 |  | 0 |
|  |  |  | 劳资管控资源投入 | 3 | 劳资专管员 配备 | 1.5 | 按照合同约定劳资专管员应掌握施工现场用工、考勤、工资发放等情况，对分包人劳动用工实施监督管理，审核分包人编制的工人工资支付表。 根据用工、考勤、工资发放台账清晰度评判履约率。 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 经济投入 | 1.5 | 具有工人工资、分包商、材料设备供应商资金支付能力，未发生劳资纠纷。 每发生一次因管理不当导致劳资纠纷引发群体信访事件的，降低履约率1个档次，履约率变0%为止。 |  | 0 |
|  |  |  | 机械设备、材料物资投入 | 2 | / | / | 按合同约定编制好材料和设备供应计划，并做好供应，确保机械设备、材料物资投入满足工程建设要求。 根据供应编制情况与实际投入情况判定履约率。 |  | 0 |
|  |  |  | 劳动力投入 | 2 | / | / | 项目实施过程中实际劳动力投入与投标承诺一致，数量及时间满足现场实施需求。 若与投标承诺不一致或投入的劳动力未能满足项目工期要求，导致工程进度推进缓慢，视情况判定履约率。 |  | 0 |
| 二 | 安全文明施工管理（含环境保护） | 25 | 安全管理目标 | 10 | / | / | 节点期内未发生安全事故，该项履约率判定为100%。 发生一次安全事故，降低履约率1个档次，若发生一次亡人事故，该项履约率直接判定为0%。 |  | 0 |
|  |  |  | 安全责任落实 | 5 | / | / | 能够按合同及责任书约定，建立健全安全生产责任制和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，进行定期和专项安全检查并做好记录。 |  | 0 |
|  |  |  | 现场作业安全 防护落实情况 | 5 | / | / | 能够按合同约定及法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。 因现场安全防护措施未落实到位被主管部门或建设单位处罚的，节点期内发生1次，降低履约率1个档次，履约率变0%为止。 |  | 0 |
|  |  |  | 安全文明施工 措施落实情况 | 5 | / | / | 能够按合同及相关规定落实临时设施、安全施工、文明施工、环境保护（水土保持、扬尘防治等）各项安全文明施工措施。 若任1项被主管部门或建设单位处罚的，节点期内每发生1次，降低履约率1个档次，履约率变0%为止。 |  | 0 |
| 三 | 质量管理 | 23 | 质量管理目标 | 8 | / | / | 能够建立质量完善的安全保证体系。 节点期内没发生重大、特大工程质量事故，若发生1次，该项履约率直接判定为0% |  | 0 |
|  |  |  | 检测实验 | 5 | / | / | 按合同约定和检测规程对隐蔽工程、防水等进行检测，提供和组织足够的工程质量控制和检测人员，检查和控制工程施工质量，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，实行见证取样送检，检测数据和检测结果真实准确。根据检测工作开展情况判定履约率。 |  | 0 |
|  |  |  | 竣工验收 | 5 | / | / | 根据节点期所处工程阶段，开展的分部分项验收、专项验收、竣工验收等验收通过；工程实施质量符合合同要求。 若发现一处验收不合格且未限期完成整改的，履约率降低1个档次，直至履约率变0%为止。 |  | 0 |
|  |  |  | 质量保修 | 5 | / | / | 能够按照施工合同约定的质量缺陷保修范围和相应的保修期，在约定期限内派人维修，直到达到合格的质量标准。 未按约定期限派人维修的，逾期1天，降低履约率1个档次，直至履约率变0%为止。 |  | 0 |
| 四 | 工期进度管理 | 15 | 进度计划编制与执行 | 5 | / | / | 能够按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并按工期进度计划执行。 对照每月预计完成的工作量和形象进度判定履约率。 |  | 0 |
|  |  |  | 进度定期报告 | 4 | / | / | 能够按合同约定，在项目实施过程中，承进行实际进度记录，并根据监理人的要求定期编制进度报告。 根据定期报告制度落实情况判定履约率。 |  | 0 |
|  |  |  | 工程进度款管理 | 3 | / | / | 能够按工程进度合理使用工程款，优先支付农民工工资。 因未合理利用工程款及时发放农民工工资引发劳资纠纷信访事件的，发生1次降低履约率1个档次，直至履约率变0%为止。 |  | 0 |
|  |  |  | 工期进度结果 | 3 | / | / | 能够按合同约定完成关键节点，竣工验收、项目移交节点符合合同约定。 对于关键节点逾期未能按时移交的，视进度情况判定履约率。 |  | 0 |
| 五 | 合约造价管理 | 12 | 工程造价总体 管控目标 | 3 | / | / | 能够严格落实造价控制原则，变更实施严格按估算控制概算、概算控制预算、预算控制结算的原则予以控制。 因承包人自身原因导致工程造价增加的，节点期内每增加5%，降低履约率1个档次，直至履约率变0%为止。 |  | 0 |
|  |  |  | 工程变更管理 | 3 | / | / | 能够按合同约定及相关规定，工程变更均按变更造价进行分级管理，并在规定的时间内按照相关变更管理程序和指定的格式将工程变更工程量及变更价款报告发包人。 节点期内对增加或减少工程造价的变更，如未在合同规定的时间内申报的，履约率降低一个档次；若存在未经发包人书面同意的变更项目，承包人擅自实施的，履约率直接判定0%。 |  | 0 |
|  |  |  | 工程计量管理 | 3 | / | / | 能够执行合同约定的价格及计价方式，严格落实工程量计量程序，确保工程计量真实准确。 根据节点期内工程计量程序执行情况判定履约率。 |  | 0 |
|  |  |  | 工程结算管控 | 3 | / | / | 能够主动办理合同结算，在合同工程通过竣工验收后30天内，按照合同及发包人的有关要求编报本合同结算，提交合同结算有关资料并配合发包人完成结算审核及评审（审计）。 若承包人不按上述规定时间报送结算，发包人可对承包人发催报书面通知，在通知规定期限内仍不报送结算的，或不配合发包人完成结算审核及评审（审计）的，逾期1天履约率降低1个档次，直至履约率变0%为止。 |  | 0 |
| 六 | 配合与协调 | 10 | 廉政责任落实 | 4 | / | / | 按照签订的《投标人廉政责任承诺书》、《建设工程廉政责任合同》落实，若任一条款未落实的，履约率均被判定0%。 |  | 0 |
|  |  |  | 产值申报配合度 | 2 | / | / | 如实申报产值，积极主动配合申报概算及产值。 根据配合度判定履约率。 |  | 0 |
|  |  |  | 配合协调情况 | 2 | / | / | 配合发包人日常工作，与外部单位、周边关系协调。 根据配合度判定履约率。 |  | 0 |
|  |  |  | 资料（档案） 管理 | 2 | / | / | 积极配合日常资料管理工作，按时完成档案移交。 根据资料完整性及移交效率判定履约率。 |  | 0 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  | 单项二级实际得分=二级指标履约率×指标权重分值； 最终得分=∑各二级指标实际得分/∑各二级指标权重分值×100 |  | 0 |

附件5：

建设工程廉洁从业合同

甲方（委托人）：深圳市联合建业投资发展有限公司

乙方（承包人）：

根据中央和省、市关于构建“亲”“清”新型政商关系的部署要求，龙岗区出台了《龙岗区公职人员政商交往“十个不准”》，并配套制定《龙岗区进一步规范政商交往行为告知书》，明确企业人员在政商交往中做到“十个不得”。为贯彻落实上述文件精神，规范工程项目承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，确保建设项目工程质量达到国家有关规定，特订立本廉洁从业合同。

第一条　甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（三）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条　甲方的责任

甲方的负责人和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）严格遵守龙岗区公职人员政商交往“十个不准”：

1、不准收受乙方的礼品、礼金、消费卡等财物。

2、不准接受可能影响公正执行公务的宴请、旅游、娱乐等安排。

3、不准通过打麻将等形式借机敛财。

4、不准在乙方报销应由个人支付的费用。

5、不准违规向乙方借贷款、借车等。

6、不准在执法、审批、招投标等工作中以权谋私。

7、不准兼职取酬或利用职务影响为亲友谋取不正当利益。

8、不准对乙方乱检查、乱摊派、乱罚款。

9、不准违规干预和插手乙方正常经营活动。

10、不准在工程建设过程中不作为、慢作为。

（二）其配偶、子女不得从事与乙方承包工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（三）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

（四）不得串通乙方人员在工程质量、工程经济技术签证等方面弄虚作假，牟取私利。

（五）不得肢解工程、指定工程分包单位。

第三条　乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务活动，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）严格监督甲方人员落实“十个不准”，并在与甲方人员交往中切实做到“十个不得”：

1、不得向甲方人员赠送礼品、礼金、消费卡等财物。

2、不得违规向甲方人员提供宴请、旅游、娱乐等安排。

3、不得通过打麻将等形式向甲方人员输送利益。

4、不得为甲方人员报销应由其个人支付的费用。

5、不得违规向甲方人员及其亲友借贷款。

6、不得违规将车辆、住房等借给甲方人员使用。

7、不得在招投标中与甲方人员搞暗箱操作、围标串标。

8、不得为利益相关人和甲方人员牵线搭桥或者代为传递信息、传递财物。

9、不得让甲方人员在企业违规兼职取酬。

10、不得为甲方人员亲友违规承揽业务提供便利。

（二）不得串通甲方人员在工程质量、工程隐蔽、工程经济技术签证等方面弄虚作假，牟取私利。

（三）不得承包工程后又将工程转包，挂靠承包。

（四）不得违反工程造价管理规定，编制工程预算、决算。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予赔偿。

第五条　双方约定：在自觉履行合同的同时，由甲方监督单位负责对本合同履行情况进行监督检查。

第六条　本合同一式肆份，由甲、乙双方各执贰份。

甲方单位（盖章）：　          乙方单位（盖章）：

法定代表人                     法定代表人

或授权委托人：　　　　　　　　 或授权委托人：

2025年　月　日　　　　　　　   2025年　月　日